## Slide 1: 中鉢PBL副担レビュー
2018年7月7日

## Slide 2: 前回レビューの指摘事項と対応
指摘事項 | チームの対応
PBLとしてのリーダーを決めるべきではないか？ | 大隈をリーダーとしてアサイン
全員がスクラムマスターになりたいのではないのではないか、またスクラムマスターとしての役割の期間は適切であるか | PO:大隈 SM:小柳 Dev:KE、呂、冀、趙、劉 に役割分担、ポジションを明確化
レビューの資料がない | 副担レビュー資料を作成し対応
成果の可視化がなされていない、また誰が何ができるようになったかわからない | バックログ、githubの稼働開始 レビュー資料に個人実績を記載

## Slide 3: POとしての気づき（おおくま大隈さん

## Slide 4: SMとしての気づき
気づき | なぜか？ | 検討・対応
トラブルが表面化しづらい | ツール上でのかくにんだでの確認だと実際の進度が不明 | デイリースクラムに代わるものを設けるべきでないか
Backlog上のタスクの変化の軌跡を確認することで、PO側の嗜好の変化を読み取ることができるのではなかろうか？ | 要望を先読みできれば修正工数s削減、実案件であれば単価があがる | 
POとDevの関わり方はどうあるべきか？ |  | 

## Slide 5: 個人の活動成果について：氏名

## Slide 6: リリース計画
タスク | 7月 |  |  |  | 8月
 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週
マージ作業 |  |  |  |  | 
結合テスト |  |  |  |  | 
デベロッパー登録 |  |  |  |  | 
アプリ登録/審査 |  |  |  |  | 
リリース |  |  |  |  |